Indholdsfortegnelse

Formalia						side 3
Link til portfolio					side 3
Indledning						side 3
Projektplanlægning					side
Re-design af byg din egen app				side
Re-design af Sweetbot .DESIGN				side
Re-design af personlig portfolio				side
Brugertest af tidligere portfolio				side
Designbrief						side
Målgruppe						side
Personas						side
Informationsarkitektur: sitemap og flowchart			side
Skitser						side
Moodboard						side
Wireframe						side
Ikoner						side
Styletile						side
Styleguide						side
Mockup						side
Prototype						side
Tænkehøjttest					side
Personlig udvikling					side
Afrunding						side

Formalia

Louise Nybo Melsted		cph-lm258@cphbusiness.dk

Link til portfolio

Link: www.designbymelsted.dk

Indledning

Dette dokument er et udviklingsdokument der har til opgave at beskrive den totale designproces, bag re-designet af min nuværende portfolio. Da jeg har valgt at offentliggøre hele processen og udviklingen bag mit design, er dokumentet meget indholdsrigt med mange sider. En idé er at gøre brug af indholdsfortegnelsen på side 2, hvis der søges noget specifikt.

Projektplanlægning

Objective Breakdown Structure

Objective Breakdown Structure forkortes OBS og angiver formålet med projektet. En OBS angiver kun, hvorfor et projekt bør skydes i gang og afsluttes.

Overordnet OBS: ”I get a job on behalf of my portfolio”.

Sub-OBS: ‟My portfolio is online in responsive design”.

Product Breakdown Structure

Product Breakdown Structure forkortes PBS og angiver det færdige produkt. En PBS bør altid afspejle formålet med et projekt.

Min PBS: En personlig portfolio der indeholder projekterne ”Drøm din portfolio”, ”Byg din portfolio”, ”Byg en app”, ”Sweetbot” og ”Eksamensprojekt 1. semester” samt afspejler mit faglige niveau og udvikling.

Work Breakdown Structure

Work Breakdown Structure forkortes WBS og organiserer det arbejde der skal laves, i håndterbare opgaver. En WBS danner rammerne for en detaljeret omkostningsberegning, kontrol og tidsplanlægning.

Min WBS angiver primært en tidsramme og progression i projektet. Da der ikke er nogle kroner/øre omkostninger ved dette projekt, indgår der ikke en omkostningsberegning. Som WBS angivelse har jeg lavet min egen projekt tracker i Microsoft Excel samt gjort brug af Trello.

Min projekt tracker er opdelt i otte kolonner som angiver kategori, prioritet, opgavebeskrivelse, procentvis progression, startdato, slutdato, afsat tid til opgaven og samlet tid brugt efter den givne opgave.

Mit Trello board er opdelt i tre lister: to-do, doing og done. To-do har ingen farveangivelse, mens doing er markeret med gul og done er markeret med grøn.

Re-design af byg din egen app

Link til dokumenter: oprindelig og forbedret.

Re-design af Sweetbot.DESIGN

Link til dokumenter: oprindelig og forbedret.

Re-design af personlig portfolio

Link til dokumenter: Oprindelig drøm, oprindelig byg og forbedret.

Brugertest af den tidligere portfolio

Idet at min tidligere portfolio ikke har noget indhold og heller ikke har en egentlig navigation, kun døde links, vil det ikke give nogen mening at foretage en brugertest af den.

Designbrief

Link eller direkte copy/paste?

Målgruppe og personas

Kortsortering

Informationsarkitektur
Sitemap og flowchart

Brainstorm og idéudvikling

Skitser

Moodboard

Wireframe

Mockup LOFI

Ikoner

Styletile

Styleguide

Mockups HIFI

Prototype

Tænkehøjttest

Personlig udvikling

Afrunding

https://trello.com